## Slide 1
Pipeline Welding
管道焊接标准生成 多智能体系统
当前阶段工作进展汇报
11
PDF标准/规范解析
1308
RAG Chunks
1024
BGE-M3向量维度
44
自动化测试通过
MinerU · FAISS · BGE-M3 · BGE-Reranker · Tavily · Vue/FastAPI

## Slide 2
01
本阶段目标与完成概览
围绕“可溯源知识库 + RAG检索 + 非专业入口”完善端到端生成链路
知识底座
使用 MinerU 解析 docs 中焊接标准 PDF，生成面向向量库的 JSONL chunk。表格 chunk 保留文件名、页码、表头、上下文、标题和脚注。
检索增强
建立 FAISS 向量库；RAG 检索同时包含 BGE-M3 语义召回和 BM25 关键词召回，RRF 融合后使用 BGE-Reranker 精排。
产品入口
前端新增非专业描述模式，用户可输入自然语言需求，由新智能体自动识别必填字段并进入标准文档生成流程。
当前可运行链路
非专业描述 / 专业问答 → 必填字段校验 → RAG优先标准制定 → DOCX模板填充 → 下载生成文档
质量保障
后端回归测试 44 项通过；前端 npm run build 通过；模型服务异常时非专业解析可退化为规则抽取，避免前端白屏。

## Slide 3
02
PDF知识库构建：MinerU解析与Chunk设计
从分散标准文档到可向量检索、可追溯的结构化知识资产
PDF输入
docs/*.pdf 11份标准/规范
MinerU解析
content_list_v2 Markdown/中间JSON
Chunk生成
文本/表格分块 上下文窗口
溯源字段
文件名/页码/表头 caption/footnote
JSONL输出
data/rag/pdf_chunks.jsonl by_file旁路
表格重点处理
大表可按行拆分，每个子表重复携带完整表头和相同溯源信息，保证后续 RAG 命中表格片段时能回到原文位置。
上下文增强
表格 chunk 中加入表格前后 1-3 个文本块，减少孤立表格无法判断适用条件的问题。
产物管理
保留 MinerU 原始输出、按文件 chunks、summary 与 manifest，便于审计、重跑和问题定位。

## Slide 4
03
向量入库与混合检索
FAISS 不作为独立服务启动，运行时由检索程序直接读取本地索引文件
1308
向量条目
1024
向量维度
Top10
BGE-M3粗召回
Top5
Reranker精排
Query
用户字段/问题
BGE-M3
语义召回 Top10
BM25
关键词召回 Top10
RRF
k=60 融合
Reranker
精排 Top5
索引文件：data/rag/faiss/docs.faiss；元数据：data/rag/faiss/chunks.jsonl。

## Slide 5
04
RAG前置到标准制定智能体
把本地标准库作为第一证据源，网络搜索和YAML转为补充/兜底
输入字段
工艺/对象/接头 母材/尺寸
本地RAG
标准PDF证据 表格上下文
Tavily
网络补充 相似案例
YAML
行业基准 规则兜底
字段输出
document_fields
字段优先级
用户硬约束 > RAG证据 > 可信网络证据 > 行业YAML > 规则默认值 > /
表格填充策略
填充焊材、预热、层间温度、电流、电压、焊接速度等字段时优先依据 RAG 命中的标准表格和上下文。
LLM约束
Prompt 已同步要求只能在 RAG、网络、YAML、规则候选中选择或归纳短值，避免无证据参数。

## Slide 6
05
新增智能体：非专业描述解析
让用户不懂专业字段也能从自然语言需求进入标准文档生成
输入方式
用户直接输入描述性文字，例如：我有两块20mm厚的20号钢板，需要帮我生成一份焊接工艺。
解析能力
规则抽取明确事实；结合 RAG/Tavily 证据和可选 LLM 归纳补齐 welding_reask_agent 的 5 个必填字段。
校验策略
非专业模式只对必填字段是否为空做校验；识别后用户仍可在右侧字段面板进行人工修正。
新增API
POST /api/nonprofessional/analyze：返回识别字段与缺失问题 POST /api/nonprofessional/generate：完整字段直接进入标准文档生成
端到端链路
NaturalLanguageWeldingAgent → welding_reask_agent → welding_standard_agent → welding_document_agent

## Slide 7
06
焊接工艺同义词标准化
自然语言可以多样，后续标准制定必须使用统一工艺代号
SMAW
焊条电弧焊 / 手工电弧焊 / 手弧焊 / manual metal arc / MMA
GTAW
氩弧焊 / 钨极氩弧焊 / 钨极气体保护焊 / TIG
GMAW
气保焊 / 二保焊 / CO2气体保护焊 / MIG / MAG
FCAW
药芯焊丝电弧焊 / 药芯焊丝气保焊
SAW
埋弧焊
GTAW+SMAW
氩弧焊打底、焊条电弧焊填充等组合描述自动归一为复合工艺
前端焊接工艺字段固定为标准下拉选项，后端 API 返回前已完成归一化。

## Slide 8
07
前端模块升级
保留专业问答模式，新增非专业描述模式，一套字段面板支撑两种入口
模式切换
顶部增加分段控件：专业问答模式 / 非专业描述模式。现有多轮追问流程不受影响。
非专业工作区
左侧大文本框输入需求描述，提供“分析描述”和“生成标准文档”两个核心动作。
字段面板
右侧展示自动识别结果。焊接工艺固定标准下拉，其余非专业字段可自由编辑。
生成时复用现有进度条与下载链接区域
字段不完整时返回明确缺失项，不生成空文档
前端构建已通过 vue-tsc 与 Vite production build

## Slide 9
08
当前系统架构
从输入、知识检索、字段生成到文档落地的多智能体协同
用户入口
专业问答 非专业描述
字段层
重问校验 自然语言解析
知识层
MinerU + FAISS Tavily + YAML
标准层
RAG优先字段生成 LLM受约束归纳
交付层
DOCX模板填充 下载文档
工程模块
src/pipeline_welding/agents：四类智能体；src/pipeline_welding/rag：混合检索；src/pipeline_welding/api：FastAPI接口；frontend/src：Vue工作台；configs：模型、RAG、MCP与行业规则配置。

## Slide 10
09
端到端示例
从一句非专业描述到可下载的焊接工艺文档
用户描述
我有两块20mm厚的20号钢板，想用焊条电弧焊生成焊接工艺。
自动字段
welding_process: SMAW welding_object: 板材 joint_type: 对接 base_material: 20# base_thickness_or_diameter: 板厚 20 mm
后续生成
标准制定智能体优先使用本地 RAG 证据，再由网络/YAML补齐，最终写入 MHPWPS-062.docx。
分析描述
字段识别
人工修正
可选
标准制定
RAG优先
模板填充
DOCX
下载
结果文件

## Slide 11
10
测试与验证
用自动化回归保证新链路不破坏旧功能
44
pytest回归测试
通过
python compileall
通过
npm run build
通过
RAG脚本CLI
后端覆盖
自然语言解析、工艺同义词归一、API analyze/generate、RAG候选优先级、文档字段填充。
前端验证
Vue 类型检查和生产构建通过；专业模式与非专业模式共享字段面板但行为分离。
真实检索冒烟
BGE-M3 与 BGE-Reranker 服务在线时，示例查询可命中 GB/T 31032 表格片段并返回页码、表头和上下文。

## Slide 12
11
应用价值与阶段收益
当前系统已经从“规则问答”升级为“知识增强的文档生成工作台”
降低使用门槛
非专业用户无需理解全部字段，描述需求即可得到可编辑字段，减少沟通轮次。
增强可追溯性
标准字段来自本地 PDF 知识库、网络证据和 YAML 规则，表格 chunk 保留页码与表头。
提升生成质量
RAG优先、RRF融合、Reranker精排和 Prompt 约束共同降低无证据参数和模板污染风险。
阶段结论
系统已具备离线知识库构建、混合检索、字段智能补齐、标准化工艺归一、DOCX自动生成和前端双模式交互能力，可进入更多样例验证与业务规则精修阶段。

## Slide 13
12
下一步计划
围绕数据质量、工程可用性和业务可信度继续增强
数据层
补充企业历史 WPS/PQR 样本；对 MinerU 解析失败或图片型表格进行人工复核；沉淀字段级来源标注。
检索层
加入查询改写和字段定向检索；根据表格/文本类型调权；优化大表 chunk 的召回粒度。
产品层
增加生成结果预览、字段来源展示、人工确认记录和导出前检查清单。
近期重点
用典型材料和工艺场景做批量案例测试：20#钢板、Q345管道、A106 Gr.B、L245/L360管线钢，验证字段准确率和人工修正成本。

## Slide 14
谢谢
PipelineWelding · 管道焊接标准生成多智能体系统
当前进展：MinerU知识库 · FAISS混合检索 · RAG优先标准制定 · 非专业描述入口
厚德 · 博学 · 求是